HelloNext v2.0

전체 산출물 인덱스 & 개발 착수 가이드

Phase 1~7 산출물 총 178개 파일 | 개발 환경 설정 | Sprint 로드맵

2026-03-11 | ArcUp Team

# PART A: 산출물 인덱스 (Deliverable Index)

Phase 1부터 7까지 생성된 전체 178개 파일의 카테고리별 분류입니다.

## 1. 전체 요약

| 카테고리 | 파일 수 | 설명 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서 산출물 | 5 | PRD, 아키텍처, QA 리포트, 통합검증, Phase 7 가이드 | 1~7 |
| DB Migration (SQL) | 19 | 001~018 + seed.sql | 1~7 |
| Shared Package (TS) | 16 | types, constants, validators + index.ts | 1~7 |
| Edge Functions (TS) | 9 | Supabase Deno 런타임 서버리스 함수 | 1~7 |
| Frontend — Pages (TSX) | 14 | App Router 페이지 + 레이아웃 | 1~7 |
| Frontend — Components (TSX) | 14 | UI, 스윙, 음성, 리포트 컴포넌트 | 1~7 |
| Frontend — Hooks (TS) | 6 | 인증, 실시간, 포즈, 음성 등 | 1~7 |
| Frontend — Lib (TS) | 16 | 특허엔진, Supabase, 결제, 유틸, 모니터링 | 1~7 |
| Frontend — Stores (TS) | 3 | Zustand 상태관리 (auth, patent, ui) | 1~7 |
| Frontend — API Routes (TS) | 16 | Next.js Route Handlers | 1~7 |
| 테스트 코드 (TS) | 18 | Unit 8 + Integration 4 + E2E 5 + setup 1 | 1~7 |
| CI/CD & Docker | 8 | GitHub Actions 3 + Docker 3 + config 2 | 1~7 |
| 설정 파일 | 9 | tsconfig, turbo, pnpm, tailwind, vitest 등 | 1~7 |
| 기타 문서 (MD) | 5 | 배포 요약, 워크플로우 가이드, 테스트 요약 등 | 1~7 |
| 합계 | 178 |  |  |

## 2. Phase별 주요 산출물

### Phase 1 — 사업계획서 분석

MoSCoW 우선순위 분류, 기술 스택 결정, 트레이드오프 분석 (이전 세션에서 구두 완료)

| 구분 | 파일 / 설명 |
| --- | --- |
| 1 | (구두 분석 — 별도 파일 없음, PRD v2.0에 반영됨) |

### Phase 2 — PRD v2.0

3건 특허 분석 → 5개 Design Constraint 도출 → PRD 개정

| 구분 | 파일 / 설명 |
| --- | --- |
| 1 | HelloNext_PRD_v2.0.docx — 제품 요구사항 정의서 (10개 섹션, Epic/Story/Task, OpenAPI) |

### Phase 3 — 아키텍처 설계

C4 다이어그램, ERD, 디렉토리 트리, CI/CD 설계

| 구분 | 파일 / 설명 |
| --- | --- |
| 1 | HelloNext_Phase3_v2.0_아키텍처.md — 전체 아키텍처 문서 |
| 2 | supabase/migrations/001~018 — DB 스키마 (19 파일) |
| 3 | supabase/seed.sql — 시드 데이터 |
| 4 | packages/shared/ — 공유 타입/상수/검증기 (16 파일) |

### Phase 4 — 코드 생성

DB/API/Frontend 레이어별 Production-ready 코드

| 구분 | 파일 / 설명 |
| --- | --- |
| 1 | supabase/functions/ — Edge Functions (9 파일) |
| 2 | apps/web/src/app/ — Pages + API Routes (30 파일) |
| 3 | apps/web/src/components/ — UI 컴포넌트 (14 파일) |
| 4 | apps/web/src/hooks/ — React Hooks (6 파일) |
| 5 | apps/web/src/lib/ — 비즈니스 로직 (16 파일) |
| 6 | apps/web/src/stores/ — 상태관리 (3 파일) |

### Phase 5 — 품질 보증

테스트 피라미드, OWASP 보안 검토, 성능 분석

| 구분 | 파일 / 설명 |
| --- | --- |
| 1 | HelloNext_Phase5_QA_Report.docx — QA 리포트 |
| 2 | apps/web/src/__tests__/ — 테스트 코드 (18 파일) |
| 3 | apps/web/vitest.config.ts, playwright.config.ts |

### Phase 6 — 배포 설정

Docker, CI/CD, 모니터링, 헬스체크

| 구분 | 파일 / 설명 |
| --- | --- |
| 1 | .github/workflows/ — CI/CD (3 파일: ci.yml, deploy.yml, patent-regression.yml) |
| 2 | Dockerfile, docker-compose.yml, docker-compose.test.yml |
| 3 | apps/web/src/lib/monitoring/ — Sentry + 특허 알림 (7 파일) |
| 4 | apps/web/sentry.*.config.ts — Sentry 설정 (3 파일) |
| 5 | .env.example — 환경변수 템플릿 |

### Phase 7 — 반복 개선 가이드

기능 추가 패턴, DC 위반 방지, 버그 수정 워크플로우

| 구분 | 파일 / 설명 |
| --- | --- |
| 1 | HelloNext_Phase7_반복개선_가이드.docx — 6개 섹션 가이드 |

### 통합 검증 (Phase 6.5)

코드 통합 검증 + 8개 파일 수정

| 구분 | 파일 / 설명 |
| --- | --- |
| 1 | HelloNext_통합검증_리포트_v2.0.md — 검증 리포트 |
| 2 | 수정: shared/index.ts, 017_patent_rls_policies.sql, 018_patent_hotfix.sql (신규) |
| 3 | 수정: fsm-client.ts, state-classifier.ts, data-layer-separator.ts |
| 4 | 수정: use-verification-queue.ts, patent-store.ts |

## 3. 핵심 문서 5종 Quick Access

| # | 파일명 | 내용 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HelloNext_PRD_v2.0.docx | PRD + 특허 DC | Phase 2 |
| 2 | HelloNext_Phase3_v2.0_아키텍처.md | C4 + ERD + 디렉토리 | Phase 3 |
| 3 | HelloNext_Phase5_QA_Report.docx | 테스트 + 보안 + 성능 | Phase 5 |
| 4 | HelloNext_통합검증_리포트_v2.0.md | 코드 통합 검증 결과 | Phase 6.5 |
| 5 | HelloNext_Phase7_반복개선_가이드.docx | 기능추가 + DC 가이드 | Phase 7 |

# PART B: 실제 개발 착수 가이드

Phase 1~7 산출물을 기반으로 실제 개발을 시작하기 위한 단계별 가이드입니다.

## 4. 개발 환경 설정 (Day 1)

### 4.1 필수 도구 설치

| 도구 | 버전 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Node.js | v20 LTS | Next.js 14 + Edge Functions 호환 |
| pnpm | v9.15.0+ | package.json에 명시된 버전 |
| Docker Desktop | 최신 | 로컬 Supabase + 테스트 환경 |
| Supabase CLI | v1.100+ | DB migration, Edge Function 개발 |
| Git | v2.40+ | monorepo 관리 |
| VS Code | 최신 | 권장 IDE (ESLint + Prettier + Tailwind IntelliSense) |

### 4.2 프로젝트 초기화 명령어

1. git clone <repo-url> && cd hellonext

2. pnpm install

3. cp .env.example .env.local   # 환경변수 설정

4. docker compose up -d         # 로컬 Supabase 기동

5. supabase db push             # 001~018 마이그레이션 실행

6. supabase db seed             # 시드 데이터 입력

7. pnpm dev                     # http://localhost:3000

### 4.3 환경변수 체크리스트 (.env.local)

| 변수명 | 필수/권장 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | 필수 | Supabase 프로젝트 URL |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | 필수 | Supabase 익명 키 |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | 필수 | 서버사이드 + Edge Function용 |
| NEXT_PUBLIC_TOSS_CLIENT_KEY | 필수 | TossPayments 클라이언트 키 |
| TOSS_SECRET_KEY | 필수 | TossPayments 시크릿 키 |
| SENTRY_DSN | 권장 | 에러 모니터링 |
| SENTRY_AUTH_TOKEN | 권장 | 소스맵 업로드용 |
| CLOUDINARY_URL | 필수 | 이미지/영상 CDN |
| CONFIDENCE_T1 | 필수 (0.7) | 확인 임계값 (Patent 3) |
| CONFIDENCE_T2 | 필수 (0.4) | 보류 임계값 (Patent 3) |

## 5. Sprint 로드맵 (권장)

전체 개발을 8개 Sprint (각 2주)로 분할하는 권장 로드맵입니다. 현재 코드 산출물은 Phase 4에서 스캐폴딩되었으며, 실제 동작하는 제품으로 만들기 위해 아래 순서를 따릅니다.

| Sprint | 목표 | 주요 작업 | 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 기반 인프라 | Supabase 연결, Auth 플로우, 미들웨어 검증, RLS 동작 확인 | 2주 |
| Sprint 2 | 핵심 데이터 레이어 | raw_measurements INSERT 파이프라인, Layer A 불변성 검증, MediaPipe BlazePose 연동 | 2주 |
| Sprint 3 | 특허 엔진 코어 | measurement-confidence Edge Function, state-classifier 동작, verification-queue UI | 2주 |
| Sprint 4 | 음성 메모 FSM | voice-fsm-controller 전체 플로우, 녹음/전사/바인딩/확정, orphan-memo 복구 | 2주 |
| Sprint 5 | 인과분석 + 코칭 | causal-analysis Edge Function, causal-graph-viewer, primary-fix 추출, edit-delta 기록 | 2주 |
| Sprint 6 | 결제 + 구독 | TossPayments 연동, 쿠폰 시스템, 구독 관리, 웹훅 처리 | 2주 |
| Sprint 7 | 리포트 + UX | voice-to-report 파이프라인, 리포트 뷰어, 알림 센터, 프로그레스 대시보드 | 2주 |
| Sprint 8 | QA + 배포 | 전체 E2E 테스트, 성능 최적화, Vercel/Supabase 프로덕션 배포, 모니터링 활성화 | 2주 |

## 6. Sprint 1 상세 가이드

첫 번째 Sprint에서 완료해야 할 구체적인 작업 목록입니다.

### 6.1 Week 1: 인증 + DB 기반

| # | 작업 | 완료 기준 | 예상 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supabase 프로젝트 생성 + 환경변수 설정 | .env.local 파일 완성 | 0.5일 |
| 2 | supabase db push로 001~018 마이그레이션 실행 | 전체 스키마 + RLS 적용 | 0.5일 |
| 3 | Supabase Auth 설정 (Google/Kakao OAuth) | 소셜 로그인 프로바이더 | 1일 |
| 4 | callback/route.ts 실제 동작 검증 | 로그인 → 세션 생성 확인 | 0.5일 |
| 5 | middleware.ts 인증 보호 검증 | 비인증 접근 차단 확인 | 0.5일 |
| 6 | RLS 정책 수동 테스트 (supabase studio) | 각 역할별 접근 권한 확인 | 2일 |

### 6.2 Week 2: 기본 UI + 라우팅

| # | 작업 | 완료 기준 | 예상 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Tailwind CSS + globals.css 디자인 토큰 설정 | 컬러/타이포/스페이싱 통일 | 0.5일 |
| 8 | 레이아웃 컴포넌트 (member/pro) 실제 UI 구현 | 네비게이션 + 바텀시트 동작 | 1.5일 |
| 9 | 로그인 페이지 UI 구현 | 소셜 로그인 버튼 + 에러 처리 | 1일 |
| 10 | 대시보드 빈 상태 (empty-state) UI | 회원/프로 기본 화면 | 1일 |
| 11 | Zustand auth-store 실제 연동 | 세션 상태 관리 검증 | 0.5일 |
| 12 | CI 파이프라인 실행 확인 | ci.yml lint + typecheck 통과 | 0.5일 |

## 7. 개발 시 참조 문서 맵

각 작업 유형별로 참조해야 할 문서를 매핑한 표입니다.

| 작업 유형 | 참조 문서 | 참조 내용 |
| --- | --- | --- |
| 새 기능 추가 | Phase7_반복개선_가이드.docx 섹션 1 | 6단계 파이프라인 + 파일 생성 규칙 |
| DB 스키마 변경 | Phase3_아키텍처.md + Phase7 섹션 1.1 | Migration 번호 규칙 (018 이후 = 019) |
| 특허 엔진 관련 작업 | Phase7 섹션 2 (DC 가이드) + 섹션 3 | DC-1~5 체크리스트 + API 패턴 |
| 타입/import 문제 | Phase7 섹션 4 | Single Source of Truth + Client* 명명규칙 |
| 버그 수정 | Phase7 섹션 5 | 분류→재현→수정→회귀테스트 워크플로우 |
| 테스트 작성 | Phase5_QA_Report.docx | 테스트 피라미드 전략 + 커버리지 목표 |
| 배포/CI 설정 | DEPLOYMENT_PHASE6_SUMMARY.md | Docker + GitHub Actions 설정 |
| API 스펙 확인 | PRD_v2.0.docx 섹션 8 (OpenAPI) | 엔드포인트 정의 + 요청/응답 스키마 |
| 코드 통합 이슈 | 통합검증_리포트_v2.0.md | 이전 발견 이슈 + 수정 패턴 참조 |

## 8. 개발 시 핵심 주의사항

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 코드 = 스캐폴딩 | Phase 4에서 생성된 코드는 구조와 인터페이스가 정의된 스캐폴딩입니다. 실제 비즈니스 로직, 에러 핸들링, 엣지 케이스 처리를 각 Sprint에서 채워야 합니다. |
| 특허 DC 필수 준수 | DC-1~DC-5는 특허 청구항에서 도출된 아키텍처 제약입니다. 위반 시 특허 무효화 위험이 있으므로 Phase 7 가이드 섹션 2를 반드시 숙지하세요. |
| shared 패키지 = SSOT | 타입, 상수, 검증기는 반드시 @hellonext/shared에서 import합니다. 프론트엔드에서 로컬 재정의 금지 (Client* 접두사 예외). |
| Edge Function = Deno | Supabase Edge Functions는 Deno 런타임입니다. npm: import 불가, esm.sh를 통해 import하세요. 로컬 타입 재정의 허용. |
| RLS = 보안 경계 | 모든 테이블에 RLS가 활성화되어 있습니다. 새 테이블 추가 시 반드시 RLS 정책을 함께 작성하세요 (017+ 패턴 참조). |
| CI 통과 필수 | PR 머지 전 ci.yml의 7개 Job (lint, unit, integration, fsm, dc, e2e, build)이 모두 GREEN이어야 합니다. |