PRD: HelloNext v2.0

특허 통합 개정판 (Patent-Integrated Revision)

| 작성일 | 2026-03-11 |
| --- | --- |
| 버전 | v2.0 (특허 3건 설계 제약 통합) |
| 상태 | Review |
| 기반 문서 | PRD v1.1 + 특허1(3계층 분리) + 특허3(신뢰도 상태전이) + 특허4(음성 FSM) + instructions.md |
| 비치헤드 | Seg A — 실내 연습장 레슨 프로 |
| 수익 모델 | 모델 B (도매 번들링 + PLG) 주력 |
| 개정 사유 | 특허 청구항을 설계 제약으로 격상하여 아키텍처 수준에서 반영 |

# 목차 (Table of Contents)

# 1. v2.0 개정 요약

본 문서는 PRD v1.1에 특허 3건의 청구항을 설계 제약 조건(Design Constraints)으로 격상하여 반영한 개정판이다.

## 1.1 변경 범위

| 구분 | 항목 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| 설계 제약 (신규) | DC-1 ~ DC-5 | 특허 청구항 + instructions.md §3.0에서 도출한 5개 설계 제약 |
| 기존 Feature 수정 | F-001 | Patent 4 FSM 4단계 + transcription_job_id + 복구 제어 추가 |
| 기존 Feature 수정 | F-003 | Patent 4 UNBOUND 상태 + target_id NULL 불변조건 추가 |
| 기존 Feature 수정 | F-005 | Patent 3 measurement_confidence 복합 산출 + 3단계 상태 + Patent 1 데이터 계층 분리 |
| 신규 Feature | F-015 | 인과그래프 역추적 엔진 + IIS + 수정 델타 보정 (Patent 1) |
| 신규 Feature | F-016 | 측정 신뢰도 3단계 상태 전이 시스템 (Patent 3) |
| 신규 Feature | F-017 | 음성 파이프라인 FSM 강화 (Patent 4) |
| 데이터 모델 | §6 확장 | 3계층 분리 테이블 + 검증 대기 객체 + 캐시 레코드 스키마 |
| 릴리즈 계획 | Sprint 5-7 추가 | 특허 반영 전용 스프린트 3개 (v0.5~v0.7) |

## 1.2 특허-PRD 매핑 추적표

| 특허 | 청구항 | PRD 반영 위치 | 반영 유형 |
| --- | --- | --- | --- |
| 특허1 (3계층 분리) | 청구항1(a) | DC-1, DC-3 | 설계 제약 |
| 특허1 (3계층 분리) | 청구항1(b)-(c) | F-015 | 신규 Feature |
| 특허1 (3계층 분리) | 청구항1(d)-(e) | F-015 | 신규 Feature |
| 특허1 (3계층 분리) | 청구항2 | DC-3 | 설계 제약 |
| 특허1 (3계층 분리) | 청구항3 | F-015 AC-4 | 인수기준 |
| 특허1 (3계층 분리) | 청구항4 | DC-4, F-015 AC-2 | 설계 제약 + 인수기준 |
| 특허3 (신뢰도 상태전이) | 청구항1(a) | DC-2, F-016 AC-1 | 설계 제약 + 인수기준 |
| 특허3 (신뢰도 상태전이) | 청구항1(b) | F-016 AC-2 | 인수기준 |
| 특허3 (신뢰도 상태전이) | 청구항1(c) | F-016 AC-3 | 인수기준 |
| 특허3 (신뢰도 상태전이) | 청구항1(d) | F-016 AC-4 | 인수기준 |
| 특허3 (신뢰도 상태전이) | 청구항1(e) | F-016 AC-5 | 인수기준 |
| 특허3 (신뢰도 상태전이) | 청구항2 | F-016 AC-5 | 인수기준 |
| 특허3 (신뢰도 상태전이) | 청구항3 | F-016 AC-3 데이터 구조 | 인수기준 |
| 특허4 (음성 FSM) | 청구항1(a)-(d) | DC-5, F-017 AC-1~4 | 설계 제약 + 인수기준 |
| 특허4 (음성 FSM) | 청구항1(e) | F-017 AC-5 | 인수기준 |
| 특허4 (음성 FSM) | 청구항2 | F-001 AC-6, F-003 AC-4 | 기존 Feature 수정 |
| 특허4 (음성 FSM) | 청구항3 | F-017 AC-3 | 인수기준 |
| 특허4 (음성 FSM) | 청구항4 | F-003 AC-5 | 기존 Feature 수정 |

# 2. 제품 개요

## 2.1 Problem Statement

골프 레슨 프로는 레슨 시간 안에서만 코칭이 가능하다. 레슨이 끝나면 프로의 코칭 가치는 사라진다.

1) 레슨 기록의 휘발: 프로의 78%가 메모/기억에 의존 (설문 n=9). 유형경 프로(200명)도 엑셀 관리.

2) 회원 성장의 비가시성: 회원은 성장을 확인할 방법 없음. 프로도 데이터로 입증 불가.

3) 영상 관리의 마찰: 프로의 33%가 갤러리에 영상 10개 이상 밀림. 보편적 구조적 마찰.

## 2.2 Solution Overview

HelloNext: 프로가 30초 음성 메모를 남기면 AI가 레슨 리포트를 자동 생성하고, 회원은 앱에서 Before/After를 비교하며 자기 성장을 눈으로 확인한다.

## 2.3 성공 지표 (OKR)

(v1.1과 동일 - 생략, 원문 참조)

# 3. 사용자 정의

(v1.1과 동일 - Persona 1: 민수 프로, Persona 2: 지영 회원, User Journey Map 1~3 - 원문 참조)

# 4. 설계 제약 조건 (Design Constraints)

[v2.0 신규 섹션] 아래 설계 제약은 특허 청구항과 instructions.md §3.0에서 도출한 아키텍처 수준의 필수 요건이다. 모든 Feature는 이 제약을 위반할 수 없다.

## DC-1: 3계층 데이터 논리 분리 원칙

근거: 특허1 청구항1(a)(b)(c) + instructions.md §3.0

모든 스윙 분석 데이터는 반드시 3개 논리 계층으로 분리하여 저장한다:

| 계층 | 명칭 | 내용 | 수정 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer A (제1 논리 계층) | raw_measurements | 포즈 추정 모델이 산출한 원시 측정값 (관절 각도, 좌표, 키포인트 가시성 등) | 읽기 전용 (immutable). 사람이 수정 불가. |
| Layer B (제2 논리 계층) | derived_metrics | Layer A에서 계산한 파생 지표 (X-Factor, 종속성 간선, 증상 노드 등) | 재계산 가능. 계산 로직만 변경. 사람 직접 수정 불가. |
| Layer C (제3 논리 계층) | coaching_decisions | 코치의 전문적 판단 (증상 확정, 근본 원인 선택, Primary Fix, 수정 델타 레코드) | 코치만 수정 가능. Ground Truth 라벨. |

검증 기준: 단일 JSON 내에서도 raw_measurements / derived_metrics / coaching_decisions는 반드시 별도 서브 객체(sub-object tree)로 물리적 분리한다. 하나의 flat 객체로 섞는 것을 금지한다.

## DC-2: measurement_confidence 복합 산출 의무

근거: 특허3 청구항1(a) + instructions.md §3.0

모든 측정값에 대해 measurement_confidence를 다음 복합 공식으로 산출해야 한다:

measurement_confidence = keypoint_visibility x camera_angle_penalty x motion_blur_penalty x occlusion_penalty x K

단일 키포인트의 visibility score만으로 신뢰도를 판정하는 것을 금지한다. 촬영 환경 요인을 통합한 측정값 단위(measurement-level)의 복합 지표만 허용한다.

## DC-3: 원시 측정값 불변성 (Immutability)

근거: 특허1 청구항2

제1 논리 계층(Layer A)은 수정 연산을 허용하지 않는다. 추가 기록(Append-Only) 또는 버전 스냅샷(Versioned Snapshot)만 허용한다.

검증 기준: DB 스키마에서 raw_measurements 테이블에 UPDATE 트리거를 차단하거나, RLS 정책으로 UPDATE를 금지해야 한다.

## DC-4: 단일 최우선 교정 과제 스칼라 강제

근거: 특허1 청구항4

자동 진단 객체의 primary_fix 필드는 반드시 스칼라 값(단일 노드)이어야 한다. 복수의 Primary Fix를 동시에 지정하는 것을 금지한다.

이유: 단일 스칼라 강제는 후속 수정 델타가 정확히 하나의 인과 경로에만 귀속되도록 보장하기 위한 기술적 전제 조건이다. 복수 근본 원인을 동시 교정하면 각 교정의 효과가 상호 간섭하여 델타의 인과적 귀속이 불가능해진다.

## DC-5: 엄격한 상태 전이 규칙 (Strict FSM)

근거: 특허4 청구항1

음성 파이프라인의 캐시 레코드 state 필드는 UNBOUND / PREPROCESSED / LINKED / FINALIZED의 4개 값만 허용한다. 각 상태 전이는 직전 상태의 충족 여부가 검증된 경우에만 수행되며, 이를 위반하는 전이 요청은 거부한다.

검증 기준: 상태 전이 함수에 직전 상태 검증 guard가 반드시 존재해야 한다. UNBOUND에서 LINKED로 직접 전이하는 등의 스킵을 금지한다.

# 5. 기능 명세 (Feature Specifications)

v1.1의 14개 기능(F-001~F-014) 중 3개를 수정하고, 3개를 신규 추가한다. 수정되지 않은 기능은 v1.1 원문을 참조한다.

## F-001: 음성→리포트 파이프라인 (Voice-to-Report Pipeline)

우선순위: MUST (M-1) | 담당: 민수 프로 | [v2.0 수정] Patent 4 FSM 통합

### 사용자 스토리

As a 레슨 프로, I want to 30초 음성 메모만 남기면 AI가 구조화된 레슨 리포트를 자동 생성해주길 so that 레슨 기록에 시간을 쓰지 않으면서도 회원에게 전문적인 피드백을 전달할 수 있다.

### 인수 기준 (v1.1 AC-1~AC-5 유지 + 신규)

AC-1 ~ AC-5: v1.1 유지 (60초 이내 리포트 생성, 22개 에러 패턴 태그, 알림톡, 고아 메모, 용어사전)

AC-6: Given 음성 메모가 녹음되면, When 캐시 레코드가 생성될 때, Then state=UNBOUND로 초기화되고 target_id=NULL 불변조건이 적용된다. UNBOUND 및 PREPROCESSED 상태에서는 target_id가 NULL인 상태가 유지된다. (DC-5, 특허4 청구항2)

AC-7: Given 전사(STT)가 완료되면, When 캐시 레코드 state가 PREPROCESSED로 전이될 때, Then 유일한 transcription_job_id가 할당되고, 전사 결과가 캐시에 기록된다. 이후 target_id 결합 시 전사를 재실행하지 않고 캐시된 결과를 재사용한다. (DC-5, 특허4 청구항3)

AC-8: Given 서버 재시작 또는 작업 실패가 감지되면, When 파이프라인 재개 시, Then 캐시 레코드의 state와 transcription_job_id를 조회하여 마지막 완료 단계 이후부터 재개한다. 이미 PREPROCESSED 상태에 도달한 레코드에 대해서는 전사 작업을 재실행하지 않는다. (특허4 청구항1(e))

### 비기능 요구사항 (v1.1 유지 + 추가)

v1.1 비기능 요구사항 유지: 60초 이내 리포트, Whisper 정확도, 동시 10건/분 등.

추가: 상태 전이 로그(state transition log) 100% 기록. 장애 복구 시 재개 지점까지의 RTT(Recovery Time Target): 30초 이내.

## F-003: FAB 고아 음성 메모 (Orphaned Voice Memo)

우선순위: MUST (M-3) | 담당: 민수 프로 | [v2.0 수정] Patent 4 UNBOUND 상태 강화

### 인수 기준 (v1.1 AC-1~AC-3 유지 + 신규)

AC-1 ~ AC-3: v1.1 유지 (FAB 즉시 녹음, Bottom Sheet 매핑, 고아 메모 배지)

AC-4: Given FAB으로 녹음이 시작되면, When 캐시 레코드가 생성될 때, Then target_id=NULL, state=UNBOUND로 초기화된다. UNBOUND 상태에서 즉시 비동기 전사(STT)가 개시되어, 회원 매핑 이전에 전사가 완료된다. (DC-5, 특허4 청구항2)

AC-5: Given 고아 메모가 PREPROCESSED 상태에서 target_id 결합 대기 중일 때, When 소정 시간 내에 결합 신호가 수신되지 않으면, Then PREPROCESSED 상태로 유지되며 차후 프로가 매핑 인터페이스를 통해 결합 신호를 입력할 때 LINKED로 전이된다. (특허4 청구항4)

## F-005: 회원 연습 + Feel Check + AI 관찰 (Practice Tab)

우선순위: MUST (M-5) | 담당: 지영 (회원) | [v2.0 수정] Patent 3 신뢰도 + Patent 1 데이터 계층

### 인수 기준 (v1.1 AC-1~AC-7 유지 + 신규)

AC-1 ~ AC-7: v1.1 유지 (MediaPipe 포즈 추정, Feel Check 선행, 팩트 호기심 톤, 프로 통제 🔒, Feel 정확도)

AC-8: Given MediaPipe가 포즈 추정을 완료하면, When 각 측정값에 대해, Then measurement_confidence를 복합 공식(DC-2)으로 산출한다. 단일 keypoint visibility만으로 판정하지 않는다. (특허3 청구항1(a))

AC-9: Given measurement_confidence가 산출되면, When 제1 임계값(0.7) 및 제2 임계값(0.4)과 비교하여, Then confirmed(>=0.7)/pending_verification(0.4~0.7)/hidden(<0.4) 3단계로 분류한다. confirmed 측정값만 회원에게 확정 수치로 표시하고, pending은 '검토 필요' 표시, hidden은 회원에게 표시하지 않는다. (특허3 청구항1(b))

AC-10: Given 포즈 데이터가 서버에 업로드되면, When AI 관찰을 생성할 때, Then raw_measurements(Layer A), derived_metrics(Layer B), coaching_decisions(Layer C)를 분리된 서브 객체로 저장한다. Layer A는 불변이며 AI 관찰은 Layer C에만 기록한다. (DC-1, DC-3)

## F-015: 인과그래프 역추적 엔진 + 수정 델타 보정

우선순위: MUST (M-15) | 담당: AI 엔진 |  Patent 1 전체

### 사용자 스토리

As a AI 시스템, I want to 증상 노드에서 역방향 탐색하여 단일 최우선 교정 과제를 자동 결정하고, 프로 수정으로부터 수정 델타를 추출하여 인과 그래프의 간선 가중치를 부분 보정하길 so that 전체 모델 재학습 없이 프로 피드백이 후속 진단에 즉시 반영된다.

### 인수 기준

AC-1: Given Layer A(원시 측정값)가 생성되면, When 종속성 모델 생성 모듈이 실행되면, Then 복수의 증상 노드와 증상 간 종속성 간선을 포함하는 파생 증상 데이터를 생성하여 Layer B에 저장한다. (특허1 청구항1(b))

AC-2: Given Layer B의 종속성 간선이 생성되면, When 인과관계 역추적 엔진이 실행되면, Then 사전 정의된 인과 그래프(DAG)를 이용하여 역방향 탐색(effect→cause)을 수행하고, 각 후보 원인 노드에 대해 개입 영향도(IIS)를 산출하여 단일 최우선 교정 과제(Primary Fix)를 스칼라 필드로 결정한다. (DC-4, 특허1 청구항1(c), 청구항4)

AC-3: Given 프로가 자동 진단 객체를 수정하면, When 수정 전/후 값의 차이가 발생하면, Then 수정 델타 레코드(decision_id, edited_fields, original_value, edited_value, delta_value, data_quality_tier)를 생성하여 Layer C에 추가 저장한다. (특허1 청구항1(d), 청구항3)

AC-4: Given 수정 델타 레코드가 생성되면, When 간선 가중치 보정 모듈이 실행되면, Then 전체 모델 재학습 없이 해당 단일 인과 경로의 간선 집합에 한정하여 가중치를 부분 보정한다. data_quality_tier에 따라 보정 반영 계수를 차등 적용한다. (특허1 청구항1(e), 청구항6)

AC-5: Given IIS 산출 결과에서, When 프로 대시보드에 리포트가 표시될 때, Then 인과 경로가 시각적으로 하이라이트되고 Primary Fix 1개가 강조 표시된다. 프로는 Primary Fix를 변경할 수 있으나, 변경 시 수정 델타가 기록된다.

### data_quality_tier 정의

| 등급 | 정의 | 보정 반영 계수 |
| --- | --- | --- |
| Tier 1 | AI 결과 무수정 (프로가 수정 없이 Approve) | 0 (보정 불필요) |
| Tier 2 | 일부 수정 (Primary Fix 또는 일부 필드 변경) | 1.0 (표준 반영) |
| Tier 3 | 전면 수정 (자동 진단과 완전히 다른 결과) | 0.5 (보수적 반영) |

### 비기능 요구사항

역추적 엔진 실행: 5초 이내 (P95). IIS 산출 포함.

간선 가중치 부분 보정: 배치 주기 1시간 또는 수정 델타 10건 누적 시.

인과 그래프 노드/간선 초기 규모: 22개 에러 패턴 + 6개 복합 체인 = ~40 노드, ~60 간선.

## F-016: 측정 신뢰도 3단계 상태 전이 시스템

우선순위: MUST (M-16) | 담당: AI 엔진 + 프로 대시보드 |  Patent 3 전체

### 사용자 스토리

As a AI 시스템, I want to 각 측정값의 신뢰도에 따라 confirmed/pending_verification/hidden 3단계로 분류하고, pending 상태에 대해서만 비동기 검증 큐를 발행하길 so that 낮은 신뢰도의 값을 확정 정보로 오인시키지 않으면서도 활용 가능한 값의 폐기를 방지한다.

### 인수 기준

AC-1: Given 포즈 추정이 완료되면, When 각 측정값에 대해, Then measurement_confidence = keypoint_visibility x camera_angle_penalty x motion_blur_penalty x occlusion_penalty x K 공식으로 복합 신뢰도를 산출한다. (DC-2, 특허3 청구항1(a))

AC-2: Given measurement_confidence가 산출되면, When 제1 임계값(T1=0.7) 및 제2 임계값(T2=0.4)과 비교하여, Then 3단계 상태로 분류한다. confirmed(>=T1): 확정 수치 객체로 회원에게 렌더링. pending_verification(T2<=x<T1): 검증 대기 객체 생성. hidden(<T2): 회원 렌더링에서 제외, 프로 참조 레코드로만 유지. (특허3 청구항1(b))

AC-3: Given pending_verification 상태의 측정값이 생성되면, When 검증 대기 객체(measurement_id, session_id, confidence_score, predicted_value, review_state, issued_at)를 생성하고, Then 검증 요청 토큰을 비동기 검증 큐에 발행하여 프로 대시보드의 검증 요청 큐에 표시한다. (특허3 청구항1(c), 청구항3)

AC-4: Given hidden 상태의 측정값이 생성되면, When 회원 앱에서는, Then 해당 측정값을 렌더링하지 않는다. 단, 프로 대시보드의 별도 참조 영역에서는 measurement_id, predicted_value, confidence_score를 포함하는 참조 레코드로 열람할 수 있다. 이는 렌더링 플래그 차이가 아닌 데이터 접근 경로 자체의 분리이다. (특허3 청구항1(d))

AC-5: Given 프로가 검증 대기 객체에 대해 검증 응답(confirm/correct/reject)을 입력하면, When 응답 유형에 따라, Then: confirm → review_state를 confirmed로 변경, 회원에게 확정 표시로 전환. correct → 프로 입력 보정값으로 confidence_score 재산정, 결과에 따라 confirmed 또는 hidden으로 전이. reject → review_state를 rejected로 변경, 회원에서 비표시 전환, 프로 참조 레코드는 유지. (특허3 청구항1(e), 청구항2)

### 비기능 요구사항

measurement_confidence 산출: 클라이언트 MediaPipe 완료 후 1초 이내 (서버에서 보정 상수 K 적용).

검증 큐 발행: pending_verification 상태에 대해서만 발행. confirmed/hidden에 대해서는 발행하지 않음. (특허3 청구항4)

프로당 검증 큐 크기: 일일 최대 50건 (초과 시 자동 hidden으로 다운그레이드).

시스템 보정 상수 K: 측정 유형별 검증 결과의 확인/보정/기각 비율에 따라 주기적 조정.

## F-017: 음성 파이프라인 FSM 강화

우선순위: MUST (M-17) | 담당: 백엔드 엔진 |  Patent 4 전체

### 사용자 스토리

As a 백엔드 시스템, I want to 음성 메모의 생명주기를 4단계 FSM(UNBOUND→PREPROCESSED→LINKED→FINALIZED)으로 엄격히 관리하고, 선행 연산 캐시를 재사용하길 so that 중복 전사를 방지하고 서버 장애 시에도 안전하게 복구할 수 있다.

### 인수 기준

AC-1: Given 음성 객체가 수신되면, When 캐시 레코드를 생성할 때, Then memo_id, coach_profile_id, target_id(=NULL), state(=UNBOUND), transcription_job_id, audio_blob_ref를 포함하는 캐시 레코드를 생성한다. (DC-5, 특허4 청구항1(a))

AC-2: Given state=UNBOUND인 것을 검증한 후, When 비동기 전사 작업을 개시하면, Then 유일한 transcription_job_id를 할당하고 전사 결과를 캐시에 기록한 후 state를 PREPROCESSED로 전이한다. target_id는 여전히 NULL이다. (DC-5, 특허4 청구항1(b), 청구항3)

AC-3: Given 프로로부터 target_id 결합 신호가 수신되면, When state=PREPROCESSED인지 검증한 후, Then target_id를 기록하고 state를 LINKED로 전이한다. (DC-5, 특허4 청구항1(c))

AC-4: Given state=LINKED인 것을 검증한 후, When 캐시에 저장된 전사 결과를 재사용하여, Then 최종 보고서 객체를 생성하고 state를 FINALIZED로 전이한다. 전사를 재실행하지 않는다. (DC-5, 특허4 청구항1(d))

AC-5: Given 서버 재시작 또는 작업 실패가 감지되면, When 재개 시, Then state와 transcription_job_id를 조회하여 다음 규칙으로 재개한다: (i) UNBOUND+job_id=NULL → 전사 작업 새로 생성, (ii) UNBOUND+job_id존재 → job 완료 여부 확인 후 미완료 시 재시도, (iii) PREPROCESSED → 전사 미재실행, target_id 결합 대기, (iv) LINKED → 리포트 생성부터 재개, (v) FINALIZED → 추가 처리 없음. (특허4 청구항1(e))

### 상태 전이 다이어그램

UNBOUND (target_id=NULL, transcript=NULL)

→ [STT 완료] → PREPROCESSED (target_id=NULL, transcript=결과값)

→ [target_id 결합] → LINKED (target_id=유효값, transcript=결과값)

→ [리포트 생성] → FINALIZED (report_id 발급)

### 비기능 요구사항

상태 전이 guard: 모든 전이 요청에 직전 상태 검증 필수. 위반 시 400 에러 + Sentry 알림.

transcription_job_id 유일성: UUID v4. 동일 job_id에 중복 전사 작업 생성 차단.

장애 복구 RTT(Recovery Time Target): 30초 이내 (서버 재시작 후 캐시 레코드 스캔 및 재개).

## 기존 Feature (F-002, F-004, F-006~F-014)

아래 기능은 v1.1과 동일하며 변경 없음. 원문 참조.

| ID | 기능명 | 우선순위 | v2.0 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-002 | 프로 대시보드 (Pro Dashboard) | MUST (M-2) | 변경 없음 |
| F-004 | 회원 스윙북 (SwingBook) | MUST (M-4) | 변경 없음 |
| F-006 | 프로-회원 연동 + 온보딩 | MUST (M-6) | 변경 없음 |
| F-007 | 인증 및 사용자 관리 | MUST (M-7) | 변경 없음 |
| F-008 | 결제 시스템 — 모델 B | MUST (M-8) | 변경 없음 |
| F-009 | 영상 드롭존 (Video Dropzone) | MUST (M-9) | 변경 없음 |
| F-010 | 회원 Progress 탭 | SHOULD (S-1) | 변경 없음 |
| F-011 | 알림 시스템 | SHOULD (S-5) | 변경 없음 |
| F-012 | PLG 쿠폰 시스템 | SHOULD (S-6) | 변경 없음 |
| F-013 | AI 피드백 범위 설정 | SHOULD (S-7) | 변경 없음 |
| F-014 | 인앱 알림 센터 | SHOULD (S-8) | 변경 없음 |

# 6. 비기능 요구사항 (NFR)

v1.1의 성능/보안/확장성/가용성 NFR 유지. 아래 항목 추가:

| 구분 | 항목 | 목표값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성능 | IIS 역추적 + Primary Fix 결정 | 5초 이내 (P95) | F-015 |
| 성능 | measurement_confidence 산출 | 1초 이내 | F-016 (서버 K 적용 포함) |
| 성능 | FSM 상태 전이 (단건) | 100ms 이내 | F-017 |
| 성능 | 간선 가중치 부분 보정 (배치) | 10초 이내 (10건 배치) | F-015 |
| 보안 | Layer A 불변성 검증 | UPDATE 차단 RLS 적용 필수 | DC-3 |
| 보안 | 검증 대기 객체 접근 경로 분리 | hidden 레코드 회원 단말 전송 차단 | DC-2, F-016 |
| 가용성 | FSM 복구 RTT | 30초 이내 | F-017 |
| 데이터 | 상태 전이 로그 보존 | 영구 (감사 추적) | DC-5 |
| 데이터 | 수정 델타 레코드 보존 | 영구 (RLHF 학습 원천) | F-015 |

# 7. 데이터 모델 요구사항

v1.1 핵심 엔티티 유지. 특허 반영으로 아래 테이블/구조 추가.

## 7.1 특허 반영 신규 테이블

| 테이블명 | 근거 | 핵심 컬럼 | 관계 |
| --- | --- | --- | --- |
| raw_measurements | DC-1, DC-3, 특허1 | id, session_id, frame_index, spatial_data(JSONB), measurement_confidence, source_model, source_version, created_at | sessions 1:N. UPDATE 차단. |
| derived_metrics | DC-1, 특허1 | id, session_id, compound_metrics(JSONB), auto_detected_symptoms(JSONB), dependency_edges(JSONB), formula_id | sessions 1:N. raw_measurements 참조. |
| coaching_decisions | DC-1, DC-4, 특허1 | id, session_id, coach_profile_id, primary_fix(scalar), auto_draft(JSONB), coach_edited(JSONB), data_quality_tier | sessions 1:N. 코치만 수정 가능. |
| edit_deltas | 특허1 청구항3 | id, decision_id, edited_fields[], original_value, edited_value, delta_value, data_quality_tier, created_at | coaching_decisions 1:N. |
| causal_graph_edges | 특허1 | id, from_node, to_node, edge_type, weight, calibrated_at | 에러 패턴 마스터 데이터 참조. |
| measurement_states | 특허3 | id, measurement_id, session_id, state(enum), confidence_score, predicted_value, review_state, issued_at | raw_measurements 1:1. |
| verification_queue | 특허3 | id, measurement_state_id, token, review_state, reviewer_id, reviewed_at, response_type | measurement_states 1:1. |
| voice_memo_cache | DC-5, 특허4 | memo_id, coach_profile_id, target_id(nullable), state(enum FSM), transcription_job_id(unique), audio_blob_ref, transcript, created_at | voice_memos와 1:1. FSM 상태 관리. |

## 7.2 확장된 엔티티 관계

sessions

├── raw_measurements (Layer A, immutable) [1:N]

│     └── measurement_states (신뢰도 3단계) [1:1]

│           └── verification_queue (검증 큐) [1:1]

├── derived_metrics (Layer B, 재계산 가능) [1:N]

│     └── causal_graph_edges (인과 그래프 간선)

└── coaching_decisions (Layer C, 코치 수정 가능) [1:N]

└── edit_deltas (수정 델타 레코드) [1:N]

voice_memos → voice_memo_cache (FSM 상태 관리) [1:1]

# 8. 릴리즈 계획

v1.1의 v0.1~v1.1 릴리즈 계획 유지. 특허 반영 전용 Sprint 3개 추가.

| 버전 | 포함 기능 | 목표일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 Alpha | F-007 + F-006 + F-002 | +2주 | 가입→온보딩→연결 (v1.1 동일) |
| v0.2 Alpha | F-001 + F-003 + F-011/014 + F-017 | +4주 | 음성 FSM 4단계 + 리포트 E2E (v2.0 수정) |
| v0.3 Beta | F-004 + F-005 + F-009 + F-013 + F-016 | +6주 | 측정 신뢰도 3단계 + 회원 연습 E2E (v2.0 수정) |
| v0.4 Beta | F-008 + F-012 + F-010 | +8주 | 결제 + Before/After (v1.1 동일) |
| v0.5 Patent Sprint 1 | F-015 (인과그래프 엔진) | +10주 | 역추적 엔진 + IIS 산출 + Primary Fix 스칼라 강제 동작 |
| v0.6 Patent Sprint 2 | F-015 (수정 델타) + DC-1/DC-3 | +12주 | 3계층 분리 마이그레이션 + 수정 델타 기록 + 간선 보정 동작 |
| v0.7 Patent Sprint 3 | F-016 (검증 큐) + F-017 (복구) | +14주 | 검증 대기 객체 + 프로 검증 워크플로우 + FSM 복구 E2E |
| v1.0 MVP Launch | 전체 통합 + QA + 성능 | +16주 | 파일럿 프로 30명 + 회원 100명 |
| v1.1 Patch | 피드백 반영 + 버그 수정 | +18주 | 주요 UX 이슈 해결 |

# 9. 제약 조건 및 가정

v1.1의 제약 및 가정 유지. 아래 항목 추가:

## 9.1 추가 제약 (v2.0)

| 제약 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 3계층 분리로 인한 JOIN 증가 | 쿼리 복잡도 및 응답시간 증가 | Materialized View + 캐싱 전략 |
| 검증 큐 운영 비용 | 프로 1명당 일일 최대 50건 검증 | 자동 hidden 다운그레이드 + 배치 검증 UI |
| 인과 그래프 초기 구축 | 도메인 전문가 필요 | 22개 에러 패턴 + 6개 체인으로 시작, 점진 확장 |
| 수정 델타 축적 기간 | 의미 있는 보정까지 최소 100건 필요 | 시드 데이터 + 파일럿 프로 데이터 활용 |

## 9.2 추가 가정 (v2.0)

| 가정 | 근거 | 검증 시점 |
| --- | --- | --- |
| [ASSUMPTION] 프로가 검증 큐 검토에 참여 | 검증이 프로의 전문성 표현이자 AI 개선 참여 | v0.7 파일럿 |
| [ASSUMPTION] 인과 그래프 초기 DAG가 유효 | 22개 에러 패턴 + 6개 체인 기반 | v0.5 IIS 결과 검토 |
| [ASSUMPTION] 부분 보정이 전체 재학습보다 효과적 | 간선 집합 한정 보정으로 충분한 정확도 | v0.6 A/B 테스트 |
| [ASSUMPTION] 수정 델타 100건이면 유의미한 보정 가능 | 통계적 유의성 기준 | v1.0 파일럿 3개월차 |

# 10. 용어 사전 (Glossary)

v1.1 용어 유지. 아래 용어 추가:

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 3계층 데이터 분리 (DC-1) | raw_measurements(불변) / derived_metrics(재계산 가능) / coaching_decisions(코치 수정 가능)의 논리적 분리 |
| measurement_confidence (DC-2) | keypoint_visibility x camera_angle_penalty x motion_blur_penalty x occlusion_penalty x K 복합 공식으로 산출하는 측정값 단위 신뢰도 |
| 인과 그래프 (Causal Graph) | 증상 노드와 원인 노드 간 인과관계를 DAG로 표현한 종속성 모델. 간선 가중치로 기여도 표현 |
| 역추적 (Reverse Traverse) | 인과 그래프에서 증상→원인 방향으로 간선을 따라 근본 원인을 판별하는 탐색 과정 |
| 개입 영향도 (IIS) | Intervention Impact Score. 각 후보 원인 노드의 교정 시 예상 영향력 점수 |
| 수정 델타 레코드 (Edit Delta) | 프로 수정 전/후의 차이를 기록한 구조체. decision_id, edited_fields, original_value, edited_value, delta_value, data_quality_tier 포함 |
| 간선 가중치 부분 보정 | 전체 모델 재학습 없이 인과 경로의 간선 가중치만 조정하는 보정 방법 |
| 검증 대기 객체 | measurement_confidence가 중간 영역인 측정값을 pending_verification 상태의 데이터 객체로 변환한 것 |
| 참조 레코드 (Reference Record) | hidden 상태 측정값이 프로 단말에서만 열람 가능한 형태로 유지되는 레코드 |
| 캐시 레코드 (Cache Record) | 음성 객체의 4단계 FSM 상태를 관리하는 서버 메모리 내 구조화된 데이터 객체 |
| FSM 4단계 | UNBOUND → PREPROCESSED → LINKED → FINALIZED. 각 전이 시 직전 상태 검증 필수 |
| target_id NULL 불변조건 | UNBOUND 및 PREPROCESSED 상태에서 target_id가 반드시 NULL로 유지되는 제약 |
| transcription_job_id | 비동기 전사 작업에 할당되는 유일 식별자. 중복 전사 방지 및 재개 제어에 사용 |

이 PRD의 생명은 v1.0 MVP 파일럿 결과에 따라 결정된다. 모든 가정은 실사용 데이터로 검증되어야 하며, 4개월차 MRR 체크포인트에서 모델 B 유효성을 판정한다.

다음 단계: Phase 3 — 시스템 아키텍처 설계 (특허 설계 제약 반영)